金融分析工具

股票还原（Stock Fact Layer）MVP 技术设计

TradingView 类股票事实能力 + 为后续股票根因分析提供可信数据底座

| 版本 | v0.1 |
| --- | --- |
| 范围 | MVP 1 — 股票还原 |
| 技术栈 | Next.js + Java 21 / Spring Boot 3 + PostgreSQL + Redis |
| 原则 | 页面业务数值禁止硬编码；所有事实可追溯到真实数据源 |

# 1. 项目目标与本阶段边界

第一个功能不是“股票分析”，而是先把一只股票在市场中的客观事实还原出来。它对应 TradingView 一类产品的基础股票页面能力，是后续 Price Driver / Root Cause 分析的可信输入层。

事实层只展示可验证数据，不生成投资判断。

行情、财务、公司事件必须来自真实源；技术指标允许本地计算，但必须能够追溯到输入行情。

AI 不得补全缺失数字。数据缺失时返回 unavailable / stale / estimated，而不是猜测。

第一版以美股/美股 ETF 为主，验证标的：NVDA、VOO、QQQ、SNXX、HSBC、GOOGL、KO、ORCL、AMZN。

## 1.1 MVP 页面范围

| 模块 | 第一版内容 | 是否事实层 |
| --- | --- | --- |
| Watchlist | 自选股、最新价、涨跌幅 | 是 |
| Stock Header | Ticker、公司名、交易所、币种、最新价、时间戳 | 是 |
| Chart | OHLCV K 线、分时、成交量 | 是 |
| Technical | MA20/50/200、RSI14、MACD | 计算事实 |
| Key Statistics | 52周高低、成交量、平均成交量、市值等 | 是 |
| Financial Snapshot | 营收、净利润、EPS、毛利率、FCF | 是 |
| Valuation | P/E、Forward P/E、P/S、EV/EBITDA 等 | 混合：源数据+计算 |
| Events | 财报、除息、分红、拆股、股东大会等 | 是 |
| Company Profile | 公司描述、行业、官网、IR 链接 | 是 |

## 1.2 明确不在本次范围

AI 股票价格根因归因、新闻语义判断、因子权重评分。

自动交易、下单、组合优化。

Tick 级高频行情与专业 Level 2 order book。

自研完整 TradingView 图表引擎；MVP 使用 Lightweight Charts 或等价组件。

# 2. 总体架构

Browser / Next.js
        |
        v
Stock API (Spring Boot)
        |
        +-- QuoteService -------- MarketDataProvider
        +-- BarService ---------- MarketDataProvider
        +-- IndicatorService ---- Local Calculation
        +-- ProfileService ------ ReferenceDataProvider
        +-- FinancialService ---- FinancialDataProvider / SEC
        +-- EventService -------- EventProvider / Company IR
        |
        +-- PostgreSQL (historical/cache)
        +-- Redis (hot quote/cache)

Provider 必须通过适配器隔离。前端永远不直接依赖 Polygon、Finnhub、Twelve Data 等供应商字段，从而可以后续切换或组合多个数据源。

# 3. 数据真实性契约（最重要）

所有 Stock Fact DTO 都必须携带来源和时间语义。不要只返回 value。

public record FactValue<T>(
    T value,
    String source,       // POLYGON / SEC / COMPANY_IR / CALCULATED...
    Instant asOfTime,
    FactStatus status,   // LIVE / DELAYED / EOD / STALE / ESTIMATED / UNAVAILABLE
    String provenance    // 可选：原始 endpoint / filing accession / calculation rule
) {}

## 3.1 数据状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| LIVE | 实时或供应商定义的实时数据 |
| DELAYED | 明确延迟行情 |
| EOD | 最近交易日收盘数据 |
| STALE | 超过预设 freshness threshold |
| ESTIMATED | 第三方/公司未确认的事件日期或预期值 |
| UNAVAILABLE | 无法获取，前端必须明确展示缺失 |

## 3.2 禁止事项

禁止在 React 页面、Java Controller、JSON fixture 中硬编码 NVDA 的业务数值。

禁止在 Provider 请求失败时使用“看起来合理”的默认值。

禁止把 estimated earnings date 显示成 confirmed。

禁止用 AI 推断财务数值、价格、MA、RSI。

# 4. 股票事实层所需数据源

| 数据域 | 所需数据 | 首选类型 | MVP 实现策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quote / OHLCV | 最新价、OHLCV、Volume、历史 bars | 商业行情 API | 先实现 MarketDataProvider；真实供应商通过配置切换 |
| Reference | Ticker、交易所、公司名、币种、Sector/Industry | 行情/Reference API | Provider 获取并缓存 |
| Financials | 三大报表、季度/年度、TTM | SEC + 标准化供应商 | MVP 可先用供应商标准化财报，保留 SEC 校验接口 |
| Events | Earnings、Dividend、Split | 公司 IR + 事件 API | 日期要记录 confirmed/estimated |
| Consensus | EPS/Revenue estimate、Forward metrics | 商业估值/分析师数据源 | 如供应商授权支持则接；缺失就不显示 |
| Ownership | 机构、Insider、Short interest | SEC/Nasdaq/FINRA/商业源 | MVP 可延后 |
| Market Reference | 指数、VIX、利率等 | 行情 + FRED 等 | 根因模块前置数据，股票还原阶段只保留接口 |

供应商选择不要写死在领域层。实际落地时可以在 Polygon / Finnhub / Twelve Data / FMP 等中选择一到两个做 MVP，并根据授权、延迟、历史深度、成本和商用条款确定最终组合。Yahoo Finance 不建议作为正式生产事实源。

# 5. 核心数据模型

stock_instrument
- id
- symbol
- asset_type          // EQUITY / ETF / LEVERAGED_ETF / ADR
- exchange
- currency
- name
- sector
- industry
- provider_symbol
- active

stock_bar
- instrument_id
- interval            // 1m / 5m / 1h / 1d / 1w
- bar_time
- open
- high
- low
- close
- adjusted_close
- volume
- source
- as_of_time

stock_event
- instrument_id
- event_type          // EARNINGS / DIVIDEND / SPLIT / SHAREHOLDER_MEETING...
- event_time
- date_confidence     // CONFIRMED / ESTIMATED
- title
- source
- source_url
- payload_json

financial_fact
- instrument_id
- fiscal_period
- metric_code
- value
- unit
- source
- filing_ref
- as_of_time

## 5.1 技术指标不建议永久存主表

MA/RSI/MACD 可按 bars 计算并做缓存。计算结果必须保存 calculationVersion 和 inputAsOfTime，避免行情修订后结果无法追溯。

# 6. REST API 契约

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| GET /api/v1/stocks/{symbol} | 股票聚合 Header/Profile |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/quote | 最新行情 |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/bars?interval=1d&range=1y | K线数据 |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/technicals?interval=1d | 技术指标 |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/statistics | Key Statistics |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/financials | 财务摘要 |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/valuation | 估值 |
| GET /api/v1/stocks/{symbol}/events?from=&to= | 事件日历 |
| GET /api/v1/watchlist | 自选列表 |

GET /api/v1/stocks/NVDA/quote
{
  "symbol": "NVDA",
  "price": {
    "value": 0,
    "source": "<provider>",
    "asOfTime": "<timestamp>",
    "status": "LIVE|DELAYED|EOD"
  },
  "change": { ... },
  "volume": { ... }
}

注意：文档中的 0 只是 schema placeholder，不是业务默认值；运行时不得返回伪造默认值。

# 7. Java 后端工程结构

backend/
  pom.xml
  src/main/java/com/example/stock/
    api/
      StockController.java
      WatchlistController.java
    domain/
      Instrument.java
      Quote.java
      Bar.java
      StockEvent.java
      FinancialFact.java
    application/
      StockQueryService.java
      IndicatorService.java
      EventQueryService.java
    provider/
      MarketDataProvider.java
      FinancialDataProvider.java
      EventDataProvider.java
      impl/
        <Vendor>MarketDataProvider.java
    persistence/
      entity/
      repository/
    config/
      ProviderProperties.java

public interface MarketDataProvider {
    Quote getQuote(Instrument instrument);
    List<Bar> getBars(Instrument instrument, BarInterval interval,
                      Instant from, Instant to);
}

## 7.1 Provider 失败策略

实时调用失败：若缓存仍在 freshness threshold 内，可返回缓存并标记 DELAYED/STALE。

无缓存：返回明确错误或 FactStatus.UNAVAILABLE。

严禁 fallback 到随机值、fixture 值或 AI 生成值。

# 8. Next.js 前端结构与页面

frontend/
  app/
    stocks/[symbol]/page.tsx
  components/
    watchlist/Watchlist.tsx
    stock/StockHeader.tsx
    chart/PriceChart.tsx
    chart/VolumePane.tsx
    stock/KeyStatistics.tsx
    stock/TechnicalIndicators.tsx
    stock/FinancialHighlights.tsx
    stock/ValuationPanel.tsx
    stock/UpcomingEvents.tsx
    stock/CompanyProfile.tsx
  lib/api/
    stockClient.ts
  types/
    stock.ts

图表组件负责显示，不负责发明数据。OHLCV 从后端 bars API 获取；MA 等可以后端计算后返回，也可前端计算用于视觉叠加，但事实面板统一以服务端计算为准。

# 9. MVP 验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A1 | NVDA 页面可加载 | Header、K线、成交量、指标、事件均来自 API |
| A2 | 无硬编码事实值 | 代码搜索不到 NVDA 业务数值常量 |
| A3 | 可追溯 | 关键数字可看到 source / asOfTime |
| A4 | 技术指标可复算 | MA20/50/200 由相同 OHLCV 可复算一致 |
| A5 | 供应商故障可识别 | 缺失显示 unavailable/stale，不展示伪值 |
| A6 | 资产类型兼容 | VOO/QQQ/股票/ADR/杠杆 ETF 可以走统一 Instrument 模型 |
| A7 | 测试 | Provider contract、indicator calculation、controller 至少有自动化测试 |

# 10. 使用 Codex 开发：推荐工作方式

截至 2026 年，Codex 可在终端、IDE 和 Web/桌面环境中使用。对于这个项目，最推荐“本地 Git 仓库 + Codex CLI/IDE”模式，因为它能直接阅读、修改、运行并测试你的代码。

## 10.1 安装并启动

# Node/npm 已安装的情况下
npm i -g @openai/codex

# 创建项目目录
mkdir stock-analysis && cd stock-analysis
git init

# 启动 Codex
codex

首次启动按提示使用 ChatGPT 账户登录。也可以使用 Codex IDE 扩展。Codex 官方当前支持在终端中直接进入项目目录运行，并允许在执行过程中继续 steer/queue 任务。

## 10.2 先创建 AGENTS.md

建议第一步让 Codex 执行 /init 生成 AGENTS.md，再替换/补充为本项目规则。AGENTS.md 是整个项目开发质量的关键。

# AGENTS.md 核心规则示例

## Product goal
Build Stock Fact Layer first: TradingView-like factual stock page.
Do not implement root-cause/AI attribution yet.

## Truthfulness
- Never hard-code market/financial/business numeric values.
- Never invent fallback values.
- Every external fact must carry source + asOfTime + status.
- Missing data must be explicit UNAVAILABLE/STALE/ESTIMATED.

## Stack
- Java 21 + Spring Boot 3
- Next.js + TypeScript
- PostgreSQL + Redis
- TradingView Lightweight Charts (or equivalent)

## Engineering
- Provider adapters isolate vendors.
- Controllers must not contain provider-specific logic.
- Add tests for every indicator formula and provider mapping.
- Run tests/build before considering a task complete.

# 11. Codex 分阶段提示词（直接复制使用）

## 阶段 0：只搭骨架，不接假数据

Read AGENTS.md and this technical specification first.
Create a monorepo with /backend and /frontend.
Backend: Java 21 + Spring Boot 3 + Maven.
Frontend: Next.js + TypeScript.
Add PostgreSQL/Redis docker-compose configuration.
Do not implement any hard-coded stock prices or financial values.
Create domain types, provider interfaces, REST API skeletons, validation, and tests.
Run backend and frontend builds and fix all errors.
At the end, summarize created files and remaining TODOs.

## 阶段 1：行情 Provider

Implement the MarketDataProvider abstraction and one real market-data provider.
Requirements:
1. API key only from environment variables; never commit secrets.
2. Implement quote and historical OHLCV bars.
3. Map vendor payloads into vendor-neutral domain models.
4. Every value must carry source/asOfTime/status.
5. On provider failure, do not fabricate values.
6. Add contract tests using recorded/mock HTTP responses, not hard-coded UI values.
7. Add GET /api/v1/stocks/{symbol}/quote and /bars.
8. Demonstrate with NVDA and print the raw source timestamp in the test output.
Run tests.

## 阶段 2：技术指标

Implement server-side technical indicators using historical bars:
- MA20, MA50, MA200
- RSI14
- MACD(12,26,9)
Do not fetch indicator values from AI or hard-code them.
Each indicator result must include calculationVersion and inputAsOfTime.
Add deterministic unit tests with small synthetic sequences where expected results are mathematically asserted.
Expose GET /api/v1/stocks/{symbol}/technicals.

## 阶段 3：股票详情页

Build the stock detail page matching the provided finance dashboard design.
Use only backend APIs for business data.
Sections:
- watchlist
- stock header
- OHLCV candlestick/line chart + volume
- MA20/50/200 overlays
- key statistics
- technical indicators
- financial highlights
- valuation
- upcoming events
- company profile
Every fact panel must show an as-of timestamp/source on hover or detail view.
Never put placeholder market values into production components.
If an endpoint is unavailable, render an explicit unavailable state.

## 阶段 4：财务与事件

Implement FinancialDataProvider and EventDataProvider.
For US companies, preserve SEC/company-IR provenance where available.
For earnings dates, model CONFIRMED vs ESTIMATED explicitly.
Implement quarterly/annual financial snapshot and upcoming earnings/dividend/split events.
Do not infer missing EPS/revenue estimates.
Add API tests and UI states for confirmed, estimated, stale, and unavailable data.

# 12. 你实际每天怎么用 Codex

打开项目目录，先 git status，确保知道当前工作区状态。

运行 codex；第一句话要求“Read AGENTS.md first, inspect current code, then continue task X”。

一次只给一个可验收任务，例如“完成 MarketDataProvider + tests”，不要一口气让它做完整金融终端。

Codex 修改后要求它运行 mvn test / npm test / npm run build。

你检查 diff：特别关注硬编码数字、API key、时间戳、错误 fallback。

通过后提交 Git；下一阶段再继续。

当方向不对时直接 steer：“停止 UI 优化，先修复数据 provenance；所有 facts 必须有 source/asOfTime。”

## 12.1 推荐任务粒度

| 好任务 | 不推荐任务 |
| --- | --- |
| 实现 quote + bars provider，并写测试 | 把整个股票系统做完 |
| 实现 MA20/50/200 并验证 | 做 TradingView 一样的全部指标 |
| 完成 NVDA 页 Header+Chart | 把所有 9 个股票都做完整 |
| 实现 earnings confirmed/estimated 状态 | 帮我自动分析所有新闻 |

# 13. API Key 与配置

# .env / shell environment
MARKET_DATA_API_KEY=...

# application.yml 只引用环境变量
providers:
  market:
    api-key: ${MARKET_DATA_API_KEY}

.env、application-local.yml、真实 API key 必须加入 .gitignore。

不要把 key 粘进 Codex 提示词；让 Codex 读取环境变量名即可。

Provider 日志不得输出完整 Authorization header。

# 14. 第一轮开发建议（可直接执行）

| 顺序 | 任务 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 monorepo + AGENTS.md | 前后端可 build |
| 2 | Instrument / FactValue / Provider domain | 领域模型测试通过 |
| 3 | 真实行情 Provider | NVDA quote + 1Y daily bars 可返回 |
| 4 | IndicatorService | MA/RSI/MACD 单测通过 |
| 5 | NVDA 页面 Header + Chart | 浏览器显示真实行情 + 时间戳 |
| 6 | Key Statistics | 基于真实字段显示，无字段则 unavailable |
| 7 | Financials + Events | 至少能展示最近财务与下一事件 |
| 8 | VOO/QQQ/SNXX/HSBC 验证 | 统一 Instrument 模型不崩 |

# 15. 第一条建议交给 Codex 的完整任务

Read AGENTS.md first.
We are building an investment analysis tool, but this task is ONLY the Stock Fact Layer MVP.

Goal:
Create a runnable monorepo skeleton for a TradingView-like factual stock page.

Stack:
- backend: Java 21, Spring Boot 3, Maven
- frontend: Next.js, TypeScript
- PostgreSQL + Redis via docker-compose

Rules:
- NEVER hard-code real stock prices, financial metrics, earnings dates, or indicators in production code.
- NEVER fabricate missing data.
- Define FactValue<T> with value, source, asOfTime, status, provenance.
- Define Instrument, Quote, Bar, StockEvent, FinancialFact.
- Define provider interfaces: MarketDataProvider, FinancialDataProvider, EventDataProvider.
- Create REST endpoint skeletons for quote, bars, technicals, financials, valuation, events.
- Create frontend route /stocks/[symbol] with empty/unavailable states only; do not add fake numbers.
- Add AGENTS.md rules and README development instructions.
- Add tests for domain validation.
- Run mvn test and npm build/test as applicable and fix all issues.

Do not implement root-cause analysis yet.
At completion, show the file tree, test results, and the next recommended task.

# 16. Codex 使用参考（当前官方能力）

OpenAI 当前官方资料确认：Codex 可通过 CLI、IDE extension、Web/桌面环境使用；CLI 可用 npm 安装，进入项目目录运行 codex 并登录 ChatGPT；项目初始化可使用 /init 生成 AGENTS.md；运行过程中可继续 steering/queue 后续指令。具体界面和功能会更新，以 OpenAI Developers / Help Center 的最新 Codex 文档为准。

OpenAI Developers — Codex

OpenAI Help Center — Using Codex with your ChatGPT plan

OpenAI — Codex product page / CLI installation

# 附录 A：后续根因分析与本阶段接口边界

后续 Stock Intelligence 层只消费事实层，不修改事实。建议事件/行情都输出 immutable snapshot，由根因层构建 Driver → Evidence → Expectation Change → Price Impact。这样事实和推理可以独立审计。

Stock Fact Layer
  -> Quote / Bars / Financials / Events / Reference
  -> immutable factual snapshots

Stock Intelligence Layer (later)
  -> Driver Profile
  -> Event Evidence
  -> Attribution
  -> Explanation